许昌市城乡一体化示范区建设环保局债券存续期公开说明

根据许昌市财政局《关于做好2022年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（许财债﹝2022﹞15号）要求，现将我单位2020年-2021年发行的专项债券存续期相关信息公开如下：

一、截至上年末专项债券资金使用情况

许昌市示范区地下空间综合利用项目：2020年发行专项债券12,000万元，年利率3.45%，15年期。项目建设地址位于德蓉路以南，荷蓉路以北，芙蓉大道以东，魏文路以西。

2020年发行的专项专项债券已使用8,841.89万元，全部用于许昌市示范区地下空间综合利用项目。结余3,158.11万元，计划支付时间2022年8月。

二、截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

项目招投标时间为2020年12月25日，进场施工时间为2021年3月20日，完成工程量80%，目前项目尚未竣工结算，尚未投入运营。

项目地下车库主体、二次结构已完成，装修装饰、设备安装完成80%，地上土方整理、绿化微地形已完成，苗木种植和硬化铺装未开始施工。

三、截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

目前项目尚未竣工结算，尚未投入运营。

许昌市城乡一体化示范区建设环保局债券存续期公开说明

根据许昌市财政局《关于做好2022年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（许财债﹝2022﹞15号）要求，现将我单位2020年-2021年发行的专项债券存续期相关信息公开如下：

一、截至上年末专项债券资金使用情况

许昌市许昌市城乡一体化示范区东街社区棚户区改造项目（芙蓉佳苑）：2020年发行专项债券17500万元，年利率3.34%，5年期。项目建设地址位于魏武大道以西、魏文路以东、尚德路以南、莲韵路以北。

2020年发行的专项专项债券已使用17500万元，全部用于许昌市城乡一体化示范区东街社区棚户区改造项目（芙蓉佳苑）。

二、截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

项目招标时间为2018年4月9日招标，由郑州腾飞建设工程集团有限公司中标施工，进场施工时间为2018年8月23日，完成工程量90%。目前项目尚未竣工结算，尚未投入运营。

目前，项目12栋住宅楼主体、二次结构、装饰装修已经完成，水电设备安装完成60%；室外工程顶板防水、回填土、道路、大门、水电、燃气完成70%；绿化完成70%。

三、截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

目前项目尚未竣工结算，尚未投入运营。

许昌市城乡一体化示范区建设环保局债券存续期公开说明

根据许昌市财政局《关于做好2022年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（许财债﹝2022﹞15号）要求，现将我单位2020年-2021年发行的专项债券存续期相关信息公开如下：

一、截至上年末专项债券资金使用情况

许昌市许昌市本级示范区清廉寨安置小区棚户区改造项目：2020年发行专项债券26000万元，年利率3.34%，5年期；2020年调整追加专项债11000万元，年利率3.99%，30年期；2021年发行专项债券8600万元，年利率3%，5年期。项目位于魏武大道以西，魏文路以东，尚集街以北，尚集北街以南。

2020年发行的专项专项债券26000万元已使用26000万元；2020年调整追加的专项债券11000万元已使用0万元；2021年发行的专项债券8600万元已使用1600万元，全部用于许昌市本级示范区清廉寨安置小区棚户区改造项目。结余18000万元，计划支付时间2022年6月。

二、截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

项目招标时间为2019年2月20日，进场施工时间为2019年10月16日，完成工程量60%，目前项目尚未竣工结算，尚未投入运营。

目前32栋住宅楼主体已封顶，二次结构完成80%，内外粉完成60%，设备安装、外墙漆及室外配套未开始施工。

三、截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

目前项目尚未竣工结算，尚未投入运营。

许昌市城乡一体化示范区建设环保局债券存续期公开说明

根据许昌市财政局《关于做好2022年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（许财债﹝2022﹞15号）要求，现将我单位2020年-2021年发行的专项债券存续期相关信息公开如下：

一、截至上年末专项债券资金使用情况

许昌市本级示范区庞庄棚户区改造项目：2020年发行专项债券5000万元，年利率3.34%，5年期。项目位于永昌东路以南，许州路以西，景福路以东，文轩路以北。

2020年发行的专项债券5000已使用3568万元，全部用于许昌市本级示范区庞庄棚户区改造项目。结余1432万元，计划支付时间2022年10月。

二、截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

项目已完成庞庄社区拆迁工作，安置小区尚未开工建设。

三、截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

目前项目尚未竣工结算，尚未投入运营。